| Дата | Тема | Описание выполняемых работ |
| --- | --- | --- |
| 10.02 | Инструктаж по ТБ. | Проведение инструктажа по ТБ |
| 10.02 | Определение целей и задач практики | Определение целей и задач практики |
|
| 10.02 | Требования к оформлению отчетной документации | Описание требования к оформлению отчетной документации |
| 15.02 | Разработка и анализ требований к web-сайту. | Разработка и анализ требований к  web-сайту согласно индивидуальному заданию. |
| 15.02 | Планирование web-сайта | Составление ТЗ с учетом выбранной темы. |
| 15.02-16.02 | Организация и проектирование web-сайта | Проектирование структуры и навигации разрабатываемого проекта. |
| 16.02-19.02 | Дизайн сайта | Разработка дизайна веб проекта с помощью кросс-платформенного онлайн-сервиса FIGMA. |
| 20.02 | Макетирование веб-сайта | Создание визуального образа будущего сайта, разработанного с учетом технических возможностей HTML верстки. |
| 21.02 | Поиск и подборка материалов для проекта | Поиск материалов, обработка, подготовка и оптимизация необходимой иллюстрации. |
| 22.02 | Интервьюирование для подбора оптимальных вариантов реализации веб- приложения | Проведение интервьюирования для определения потребности клиента. Построение структурно-функциональной схемы. |
| 24.02-27.02 | Разработка клиентской части сайта (JavaScript, JQuery) | Разработка динамических элементов с использованием языка программирования Java Script и библиотеки JQuery. |
| 27.02-25.02 | Разработка серверной части сайта (PHP) | Back-end (бэкенд) разработка веб-приложения на PHP в соответствии с темой задания. |
| 25.02-28.02 | Создание базы данных MYSQL | Создание базы данных MYSQLс помощью утилиты PHPMyAdmin. |
| 01.03 | Разработка серверной части сайта (MySQL) | Организация взаимодействия СУБД MySQL с веб-проектом. Извлечение информации из базы данных на PHP. Реализация авторизации на сайте с разграничением доступа. |
| 02.03-03.03 | Разработка web-приложения с помощью XML. | Использование в веб-проекте расширяемого языка разметки XML.(создание sitemap.xml) |
| 03.03-04.03 | Обработка данных на форме (AJAX). | Использование интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложения на форме, заключающейся в «фоновом» обмене данными браузера с веб-сервером. |
| 04.03-06.03 | Разработка контента веб-  приложения. | Наполнение сайта контентом в соответствии с темой индивидуального проекта и тематикой сайта. |
| 06.03 | Внутренняя SEO оптимизация сайта | Создание и размещение файла robots.txt, настройка 404 ошибки, 301 и 302 редирект. |
| 06.03 | Составление семантического ядра | Составление запросов, по которым пользователи будут искать, товары и услуги по которым сайт будет продвигаться в интернете. |
| 07.03 | Кластеризация ключевых слов | Разделение ключевых слов на группы по их значению, интересам потенциальных клиентов и схожести поисковой выдачи по запросам. |
| 07.03 | Оптимизация основных тегов. | В тегах title и description описывается название страниц сайта и их краткое содержание |
| 09.03 | Поиск и удаление битых ссылок. | Удаление объектов с битыми ссылками. |
| 09.03 | Очистка и оптимизация кода. | Оптимизация с целью увеличения производительности и ускорения веб-проекта. |
| 09.03 | Контент-маркетинг | Проверка контента, направленная на формирование и увеличение доверия со стороны потенциального клиента. |
| 10.03 | Анализ сайтов конкурентов. | Проведение процесса бенчмаркинга. |
| 10.03 | Обеспечение информационной безопасности веб-проекта. | Проверка веб-проекта на уязвимости и их устранение. |
| 11.03 | Оформление отчета. | Подготовка отчета по созданному веб проекту. |
| 11.03 | Защита отчета. | Сдача созданного веб проекта |